АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЁВСКИЙ РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27 января 2014 года  №  34

г. Сычёвка.

Об утверждении плана мероприятий обследования ветхого жилищного фонда на территории муниципального образования «Сычевский район» Смоленской  области  на  2014  год

Администрация муниципального образования «Сычевский район»

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий обследования ветхого  жилищного фонда на территории муниципального образования «Сычевский   район» Смоленской области на 2014 год.

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Сычевские  вести».

Глава Администрации муниципального образования                                     Е.Т. Орлов

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального образования

«Сычевский район»

Смоленской области

от  27.01.2014 года № 34

ПЛАН

мероприятий обследования  ветхого  жилищного  фонда  на территории муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области на 2014 год

| № п/п | Наименование муниципального образования | Количество квадратных метров жилья подлежащих обследованию (тыс. кв. м.) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сычевское городское поселение Сычевского района Смоленской области | 2,1 | Январь, февраль, март 2014 года | Комиссия по обследованию ветхого жилья |
| 2. | Бехтеевское сельское поселение Сычевского района Смоленской области | 0,3 | Апрель 2014года | Комиссия по обследованию ветхого жилья |
| 3. | Вараксинское сельское поселение Сычевского района Смоленской области | 0,1 | Май 2014года | Комиссия по обследованию ветхого жилья |
| 4. | Дугинское сельское поселение Сычевского района Смоленской области | 0,5 | Июнь 2014 года | Комиссия по обследованию ветхого жилья |
| 5. | Караваевское сельское поселение Сычевского района Смоленской области | 0,5 | Июль 2014 года | Комиссия по обследованию ветхого жилья |
| 6. | Лукинское сельское поселение Сычевского района Смоленской области | 0,2 | Август 2014 года | Комиссия по обследованию ветхого жилья |
| 7. | Мальцевское сельское поселение Сычевского района Смоленской области | 0,7 | Сентябрь 2014 года | Комиссия по обследованию ветхого жилья |
| 8. | Никольское сельское поселение Сычевского района Смоленской области | 0,6 | Октябрь 2014 года | Комиссия по обследованию ветхого жилья |
| 9. | Середское сельское поселение Сычевского района Смоленской области | 0,1 | Ноябрь 2014 года | Комиссия по обследованию ветхого жилья |
| 10. | Суторминское сельское поселение Сычевского района Смоленской области | 0,3 | Ноябрь 2014 года | Комиссия по обследованию ветхого жилья |
| 11. | Субботниковское сельское поселение Сычевского района Смоленской области | 0,29 | Декабрь 2014 года | Комиссия по обследованию ветхого жилья |
| 12. | Хлепенское сельское поселение Сычевского района Смоленской области | 0,15 | Декабрь 2014 года | Комиссия по обследованию ветхого жилья |