

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 24 декабря 2024 года № 788**

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории г. Сычевка муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области»

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ,

Администрация муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории г. Сычевка муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области.
2. Признать утратившим силу постановления Администрации муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области от 26.10.2017 года № 560 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области от 16.02.2018 года № 78, от 20.03.2018 года № 129, от 03.12.2018 года №542, от 03.12.2018 года №542, от 24.12.2018 года № 596, от27.03.2019 года №135, от 24.06.2019 года № 273, от 31.01.2020 года №54, от 18.05.2020 года №250, от 10.08.2020 года № 401, от 12.10.2020 года №530, от 05.03.2021 года № 113, от 22.09.2021 года №510, от 06.12.2021 года № 675, от 08.02.2022 года № 60, от 12.08.2022 года №466, от 21.09.2022 года № 553, от 30.03.2023 года № 127, от 07.07.2023 года № 335, от 21.08.2023 года № 449, от 23.01.2024 года №22, от 08.10.2024 года №603).
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

Глава муниципального образования

«Сычевский муниципальный округ»

Смоленской области Т.П. Васильева

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального образования

«Сычевский муниципальный округ» Смоленской области

от 24.12.2024 года № 788

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды

на территории г. Сычевка «Сычевского муниципального округа»

Смоленской области»

г. Сычевка

Паспорт

муниципальной программы «Формирование современной городской среды

на территории г. Сычевка муниципального образования

«Сычевский муниципальный округ» Смоленской области

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области |
| Участники Программы | Администрация муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области; граждане; заинтересованные лица; общественные организации; подрядные организации |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2027 годы  2025-I этап  2026-II этап  2027- III этап |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории г. Сычевка муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области |
| Задачи Программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий г. Сычевка муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области.  2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (мест массового отдыха людей) г. Сычевка муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области.  3. Проведение экспертизы результатов выполненных работ, инженерных изысканий; разработка проектной, рабочей, сметной документации; изготовление информационных стендов; расходы на мероприятия по формированию современной городской среды, расходы на предоставление субсидии на иные цели бюджетным и автономным учреждениям. |
| Целевые показатели программы | - количество благоустроенных дворовых территорий, нарастающим итогом с 24.12.2024 г.;  - площадь благоустроенных дворовых территорий, нарастающим итогом с 24.12.2024 г.;- количество благоустроенных общественных территорий, нарастающим итогом с 24.12.2024 г.;- площадь благоустроенных общественных территорий, нарастающим итогом с 24.12.2024 г.;  - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды |
| Срок реализации программы | 2025-2027 годы:  2025-I этап  2026-II этап  2027- III этап |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации  (по годам реализации  и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и первый, второй годы планового периода) | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет – 10826,77 тыс. рублей, из них по годам реализации:  2025 год (всего) – 3 754,79 тыс. рублей, из них:  - средства федерального бюджета – 3 641,78 тыс. рублей;  - средства областного бюджета – 112,63 тыс. рублей;  - средства бюджета муниципального образования – 0,375 тыс. рублей;  - средства внебюджетных источников – 0,0 рублей;  2026 год (всего) – 3 607,90 тыс. рублей;  - средства федерального бюджета – 3 499,32 тыс. рублей;  - средства областного бюджета – 108,23 тыс. рублей;  - средства бюджета муниципального образования – 0,36 тыс. рублей  2027 год (всего) – 3 464,08 тыс. рублей  - средства федерального бюджета – 3 359,82 тыс. рублей;  - средства областного бюджета – 103,91 тыс. рублей;  - средства бюджета муниципального образования – 0,35 тыс. рублей. |
| Влияние на достижение целей муниципальных программ | * количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов; * площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов; * количество благоустроенных общественных территорий;   - площадь благоустроенных общественных территорий;  - доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы;  - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования;  - доля финансового участия заинтересо­ванных лиц в выполнении дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. |

Основные понятия, используемые в настоящей Программе:

Дворовые территории многоквартирных домов – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местамистоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Общественная территория — пространство потенциального местонахождения людей. Определяется в целях регулирования гражданских правоотношений, возникающих за пределами частных пространств, где правовое положение и сама возможность нахождения отдельных граждан ограничены в силу общего закона и основанных на законе частных норм.

Заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Управляющая организация – организация (УК, ТСЖ, и т.д.), управляющая многоквартирным домом, расположенным в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Общественная комиссия – комиссия, созданная на муниципальном уровне для контроля и координации за ходом выполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории г. Сычевка муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области, организации общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, в состав которой входят представители органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций и иных заинтересованных лиц.

Элементы благоустройства дворовой территории – декоративные, планировочные, конструктивные решения, элементы ландшафта, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, информационные конструкции, некапитальные нестационарные сооружения, используемые как составные части благоустройства, а также система организации пользователей дворовой территории.

Формирование современной городской среды – мероприятия, направленные на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния дворовых и общественных территорий.

Характеристика текущего состояния сферы благоустройства территорий г. Сычевка муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, утвержденных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание органами местного самоуправления условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории города.

Природно-климатические условия территории г. Сычевка муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние придомовых территорий многоквартирных жилых домов и заброшенные зоны в черте населенных пунктов.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области с привлечением населения, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы.

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, расположенных на территории г. Сычевка муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области на которых планируется благоустройство в 2025-2027 годах, формируется с учетом мнения заинтересованных лиц (приложение № 5, № 6, № 7, № 8, № 9).

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории г. Сычевка муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области, а также общественных территорий, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Мероприятия по проведению инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории г. Сычевка муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области, осуществляются в соответствии с Правилами благоустройства территорий и порядком проведения такой инвентаризации, Положением об инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий. Результаты инвентаризации оформляются паспортами благоустройства общественных территорий, дворовых территорий.

Адресный [перечень](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\мун%20программа%20измененная%20ФКГС.doc#P3387) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями правил благоустройства г. Сычевка муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области, приведен в приложении № 11 к муниципальной программе. Адресный перечень заполняется по мере проведения инвентаризации указанных объектов.

Право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом г. Сычевка муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией Администрация муниципального образования оставляет за собой.

В целях формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из областного бюджета осуществляются следующие мероприятия:

- подготовка и утверждение проекта межевания территории, в соответствиис которым определяются границы земельного участка (земельных участков), на котором (на которых) расположен (расположены) многоквартирный дом (многоквартирные дома);

- проводятся работы по подготовке документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета образуемого земельного участка (образуемых земельных участков);

- представляются в уполномоченный орган исполнительной власти (его территориальный орган), осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав документы, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета образуемого земельного участка (образуемых земельных участков).

Предельной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ определить 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

Для решения проблем по благоустройству необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

При реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории г. Сычевка муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области сформированы мероприятия по созданию комфортного проживания людей с ограниченными возможностями.

Приоритеты политики благоустройства, цели и задачи муниципальной программы

Приоритетами региональной государственной политики в сфере благоустройства, направленными на достижение стратегической цели, являются:

- формирование современной городской среды (благоустройство дворовых территорий муниципальных образований Смоленской области, обустройство общественных территорий);

- повышение уровня обустройства общественных территорий, расположенных на территории муниципальных образований Смоленской области.

Цель Программы соответствует приоритетам региональной государственной политики, в сфере благоустройства территорий муниципальных образований Смоленской области, определенным Федеральным законом от 16.09.2003 №131«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и стратегической цели региональной государственной политики в сфере благоустройства – создание современной среды обитания и жизнедеятельности человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Основной целью Программы является:

- повышение качества и комфорта городской среды на территории г. Сычевка муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области.

Реализация Программы направлена на решение следующих задач:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий на территории г. Сычевка муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области.

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (мест массового отдыха людей) на территории г. Сычевка муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области.

3. Проведение экспертизы результатов выполненных работ, инженерных изысканий; разработка проектной, рабочей, сметной документации; изготовление информационных стендов; расходы на мероприятия по формированию современной городской среды.

Целевыми показателями являются:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель | Единица измерения | Базовое значение показателя  (2024 год) | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 17 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Площадь благоустроенных дворовых территорий | кв.м | 1439 | 3016 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Площадь благоустроенных общественных территорий | кв.м | 1260 | 400 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды; | % | 30% | 10% | 5% | 10% |

Целевые показатели указаны с нарастающим итогом.

За период с 2018 -2024 годы количество благоустроенных дворовых территорий составило- 32; площадь благоустроенных дворовых территорий- 46 459 тыс. кв. м; количество благоустроенных общественных территорий – 15; площадь благоустроенных общественных территорий – 62 345 тыс. кв. м. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании - 30%. За период 2021- 2023 годы реализован проект в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (Проект благоустройства городского парка г. Сычевка Смоленской области «ПАРК СЫЧА»).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель | Единица измерения | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 |
| 2. | Площадь благоустроенных дворовых территорий | кв.м | 21249 | 7190 | 4600 | 4667 | 3815 | 3000 | 1439 |
| 3. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 4. | Площадь благоустроенных общественных территорий | кв.м | 15000 | 15000 | 16500 | 4117 | 9100 | 936 | 1260 |
| 5. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды; | % | - | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
| 6. | Реализация проекта в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | ед. | - | - | - | 1 | - | - | - |

Ожидаемые результаты реализации Программы:

1. Сокращение количества дворовых и общественных территорий, благоустройство которых не соответствует современным техническим и социальным требованиям.

2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории.

**3.** Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование Программы на 2025 – 2027 годы составит 10 826,77 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального и областного бюджетов –10 825,69 тыс. рублей,

в том числе:

2025 г. – 3 754,41 тыс. рублей,

2026 г. – 3 607,55 тыс. рублей,

2027 г. – 3 463,74 тыс. рублей,

- бюджета муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области -1,082 тыс. рублей, в том числе:

2025 г. – 0,375 тыс. рублей,

2026г. – 0,361 тыс. рублей,

2027 г. – 0,346 тыс. рублей,

4.Основные мероприятия муниципальной программы

4.1. В рамках Программы предполагается благоустройство дворовых и общественных территорий г. Сычевка муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области. В Программу будут включены дворовые территории, утвержденные Общественной комиссией и включенные в адресный перечень дворовых территорий на соответствующий финансовый период, в пределах лимитов бюджетных ассигнований предусмотренных Программой при условии их соответствия установленным требованиям действующего законодательства. Адресный перечень таких территорий на определенный финансовый год представлен в приложении № 9 к Программе.

По благоустройству дворовых территорий предусмотрены минимальный и дополнительный перечни видов работ.

4.2. К минимальному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий относятся:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн;

- ремонт и (или) устройство автомобильных парковок;

- ремонт и (или) устройство тротуаров;

- ремонт и (или) устройство площадок для мусорных контейнеров.

Данный перечень является обязательным и не может быть расширен в рамках бюджетных средств.

Доля финансового участия собственников помещений, организаций в выполнении минимального и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовых территорий определяется органом государственной власти Смоленской области в соответствии с п.11 абзац е), ж) постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

Расходные обязательства Смоленской области по предоставлению субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды из областного бюджета в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с минимальным перечнем работ софинансируются из федерального бюджета при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в минимальный перечень видов работ, приведена в [таблице](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\мун%20программа%20измененная%20ФКГС.doc#P299).

Таблица

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Предельная стоимость работ с НДС 20% (руб.) |
| 1. | Ремонт дворовых проездов | квадратный метр дворового проезда | 2 341 |
| 2. | Установка скамейки | 1 скамейка | 22 000 |
| 3. | Установка урны | 1 урна | 7 500 |
| 4. | Установка светильника наружного освещения на опоре: |  |  |
| с воздушной прокладкой кабеля | 1 светильник | 40 974 |
| с подземной прокладкой кабеля | 1 светильник | 58 534 |
| 5. | Замена светильника наружного освещения | 1 светильник | 23 414 |
| 6. | Ремонт и (или) устройство автомобильных парковок | квадратный метр парковки | 2 400 |
| 7. | Ремонт и (или) устройство тротуаров | квадратный метр тротуара | 2 200 |

Стоимость (нормативная стоимость) выполняемых работ в соответствии с минимальным перечнем, включенным в предложения заинтересованных лиц и по которым в результате рассмотрения и оценки предложений граждан, заинтересованных лиц на включение дворовых территорий многоквартирных домов в Программу Общественной комиссией принято положительное решение, будет определена путем составления локальных сметных расчетов, составленных на основании территориальных сметных нормативов Смоленской области, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, с применением индексов изменения сметной стоимости, и согласованных с представителем (представителями) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а так же на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.

4.3. К дополнительному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий относятся:

- устройство и оборудование детских и (или) спортивных площадок, иных площадок;

- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- ремонт и (или) устройство водоотводных сооружений;

- ремонт и (или) установка пандусов;

- озеленение территорий.

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Расходные обязательства Смоленской области по предоставлению субсидий из областного бюджета в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дополнительным перечнем работ софинансируются из федерального бюджета:

- при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ.

4.4. По каждой дворовой территории, включенной в Программу, разрабатывается и утверждается (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн-проект.

Благоустройство дворовых территорий, расположенных на территории г. Сычевка муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.5. В Программу будут включены общественные территории, прошедшие общественное обсуждение, включенные в адресный перечень общественных территорий на соответствующий финансовый период, в пределах лимитов бюджетных ассигнований предусмотренных Программой при условии их соответствия установленным требованиям действующего законодательства. Адресный перечень таких территорий на определенный финансовый год представлен в приложении №9 к Программе.

В качестве общественных территорий могут выступать следующие виды проектов благоустройства (обустройства) территорий и объектов:

- благоустройство и освещение скверов и бульваров;

-благоустройство кладбищ, пустырей, мест для купания (пляжей), муниципальных рынков, территорий вокруг памятников;

- ремонт памятников;

- реконструкция многофункциональных общественных спортивных объектов (стадионов или детских спортивно-игровых площадок), пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (установкой скамеек) на конкретных улицах;

- обустройство родников;

- обустройство фонтанов;

- благоустройство (обустройство) иных территорий и объектов.

Благоустройство общественных территорий, расположенных на территории г. Сычевка муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень программных мероприятий и план реализации изложен в приложениях № 1, № 2 к муниципальной программе соответственно.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды г. Сычевка муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории г. Сычевка муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
|  | 2 | 3 | 4 |
| 1.Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | | | |
| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области | | |
| 1.1 | Задача .1Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды | Мероприятия по благоустройству общественных территорий | * количество благоустроенных общественных территорий;   - площадь благоустроенных общественных территорий |
| 2.Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества и комфорта городской среды» | | | |
| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области | | |
| 2.1. | Задача . 1Расходы на благоустройство мест массового отдыха людей | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;  -Благоустройство общественных территорий;  - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования  - доля финансового участия заинтересо­ванных лиц в выполнении дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | * количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов; * площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов; * количество благоустроенных общественных территорий;   - площадь благоустроенных общественных территорий;  - доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы;  - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования;  доля финансового участия заинтересо­ванных лиц в выполнении дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. |
| 2.2 | Задача 2. Расходы на проведение мероприятий, направленных на устройство детских игровых площадок | Мероприятия по благоустройству детских игровых площадок | -количество благоустроенных детских игровых площадок; - площадь благоустроенных детских игровых площадок. |

Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам (этапам) реализации (тыс. рублей) | | | |
| всего | 2025 год | 2026 | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В целом по муниципальной программе, в том числе: | 10 826,77 | 3 754,79 | 3 607,90 | 3 464,08 |
| федеральный бюджет | 10 500,92 | 3 641,78 | 3 499,32 | 3 359,82 |
| областной бюджет | 324,77 | 112,63 | 108,23 | 103,91 |
| бюджет муниципального образования | 1,085 | 0,375 | 0,360 | 0,350 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №1

к приложению №1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды

на территории г. Сычевка муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории г. Сычевка муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения, г. | Исполнители Программы | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | Источник финансирования |
| Всего | в том числе по годам | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель Программы: Повышение качества и комфорта городской среды на территории г. Сычевка «Сычевского муниципального округа» Смоленской области | | | | | | | | |
| Задача: Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий (мест массового отдыха людей) на территории г. Сычевка «Сычевского муниципального округа» Смоленской области | | | | | | | | |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | | | | | | | | |
| 1.1. | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Сычевка, ул. Григорьева,  д. 63 | 2025 | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области | 2 062,346 | 2 062,346 | х | х | Федеральный, областной бюджет |
| 0,206 | 0,260 | х | х | Бюджет муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области (средства дорожного фонда бюджета муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области) |
| 1.2. | Благоустройство общественной территории привокзальная Площадь  в г. Сычевка | 2025 | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области |  | 1 692,064 | х | х | Федеральный, областной бюджет |
|  | 0,169  32,042 (доп. средства) |  |  | Бюджет муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области (средства дорожного фонда бюджета муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области) |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

г. Сычевка муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАН-ГРАФИК  реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории г. Сычевка муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области на 2025 год | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование основного мероприятия и показателя | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования муниципальной программы  (тыс. рублей) | | | Плановое значение показателя | | |
| 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев | 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий на территории г. Сычевка «Сычевского муниципального округа» Смоленской области | | | | | | | | | |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятия, направленные на создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан. | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области | Бюджет муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области | 0 | 0,206 | х | х | х | х |
| Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области | федеральный областной | 0 | 2062,346 | Х | х | х | х |
|  | Целевые показатели: количество благоустроенных дворовых территорий. |  |  | Х | х | Х | - | 1 | - |
|  | Итого по задаче 1: | | | 0 | 2062,552 | х | - | 1 | - |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (мест массового отдыха людей) на территории г. Сычевка «Сычевского муниципального округа» Смоленской области | | | | | | | | | |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятия, направленные на создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан. | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области | Бюджет муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области | 0 | 0,169  32,042 (доп. средства) | х | х | х | х |
| Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области | федеральный и областной бюджет | 0 | 1 692,064 | х | х | х | х |
|  | Целевые показатели: количество благоустроенных общественных территорий |  |  | х | х | х | - | 1 | - |
|  | Итого по задаче 2: | | | 0 | 1724,275 | х | - | 1 | - |
| Задача 3. Проведение экспертизы результатов выполненных работ, инженерных изысканий; разработка проектной, рабочей, сметной документации; изготовление информационных стендов; расходы на предоставление субсидии на иные цели бюджетным и автономным учреждениям. | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие: «Проведение комплекса мероприятий, направленных на создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан» | | | | | | | | | |
| 3.1 | Проведение экспертизы результатов выполненных работ, инженерных изысканий; разработка проектной, рабочей, сметной документации; изготовление информационных стендов; расходы на мероприятия по формированию современной городской среды | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области | Бюджет муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области | х | х | х | х | х | х |
|  | Целевые показатели: количество объектов, прошедших строительный контроль |  |  | х | х | х | - | - | - |
|  | Целевые показатели: количество объектов, на которые разработана сметная документация |  |  | х | х | х | 2 | - | - |
|  | Целевые показатели: количество объектов, на которые разработана проектная документация |  |  | х | х | х |  | - | - |
|  | Целевые показатели: количество объектов, на которые разработана рабочая документация |  |  | х | х | х | - | - | - |
|  | Целевые показатели: количество проведенных инженерных изысканий |  |  | х | х | х | - | - | - |
|  | Целевые показатели: количество изготовленных информационных стендов |  |  | х | х | х | 2 |  | - |
|  | Итого по задаче 2: | | | х | х | х | 4 | х | х |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

г. Сычевка муниципального

образования «Сычевский

муниципальный округ»

Смоленской области

ПОРЯДОК

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ

по благоустройству дворовых территорий на территории г. Сычевка муниципального образования «Сычевский муниципальный округ»

Смоленской области

Общие положения

Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий на территории г. Сычевка муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории г. Сычевка «Сычевского муниципального округа» Смоленской области», механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

* 1. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) дополнительный перечень работ – перечень работ, прилагаемый к муниципальной программе, подлежащий утверждению постановлением Администрации муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области, софинансируемых за счет средств заинтересованных лиц;

б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий на территории г. Сычевка муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области;

в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий на территории г. Сычевка муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области за счет участия заинтересованных лиц, в соответствии с правовым актом Администрации Смоленской области.

1. Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое)

заинтересованных лиц в выполнении работ

* 1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.
  2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
  3. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.
  4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области (далее – Отдел городского хозяйства).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств в бюджет муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Отдел городского хозяйства не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

* 1. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня – в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, в соответствии с правовым актом Администрации Смоленской области.

1. Условия аккумулирования и расходования средств

3.1. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, установленный в муниципальной программе, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет бюджета муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области**.**

3.2. После утверждения дизайн-проекта общественной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц, Отделом городского хозяйства заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, Соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, исходя из нормативной (предельной) стоимости работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет не менее 20 процента от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения.

В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в муниципальную программу в связи с корректировкой, и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства в порядке и на условиях, определенных соглашением.

3.4. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области с момента их зачисления на лицевой счет.

3.5. В течение десяти рабочих дней со дня перечисления средств Отдел городского хозяйства направляет в финансовое управление Администрации муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области копию заключенного соглашения.

3.6. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Отделу городского хозяйства как администратору доходов бюджета с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных муниципальной программой.

3.7. Отдел городского хозяйства осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.8.Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Отделом городского хозяйства на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.

3.9. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

3.10. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Отделом городского хозяйства.

Приложение №4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

г. Сычевка муниципального

образования «Сычевский

муниципальный округ»

Смоленской области

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения и согласования дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий, расположенных на территории г. Сычевка муниципального образования «Сычевский муниципальный округ»

Смоленской области

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения и согласования с заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории г. Сычевка муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области (далее – Порядок).

2. Под дизайн - проектом понимается графический материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект).

Содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектно-сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

Разработка дизайн - проекта в виде эскизного или графического изображения обеспечивается Отделом городского хозяйства в случае, если заинтересованными лицами не выбрано иное лицо.

Подготовка иных документов, прилагаемых к дизайн - проекту, обеспечивается Отделом городского хозяйства в случае, если заинтересованными лицами не выбрано иное лицо.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн-проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

3. Разработка дизайн – проекта включает следующие стадии:

3.1. Осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

3.2. Разработка дизайн – проекта;

3.3. Согласование дизайн - проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

3.4. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной общественной комиссией в адресный перечень муниципальной программы по итогам утверждения протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень дворовой территории г. Сычевка «Сычевского муниципального округа» Смоленской области осуществляется с участием представителей Отдела городского хозяйства совместно с архитектором Администрации муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области, а также с участием проектировщиков и других профильных специалистов.

4. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть предлагаемый дизайн-проект в срок, не превышающий 2 календарных дней с момента его получения, и представить в Отдел городского хозяйства согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае неурегулирования замечаний Отдел городского хозяйства передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц Общественной комиссии по обеспечению реализации Программы для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн - проекту.

5. Дизайн-проект утверждается Общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Приложение №5

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

г. Сычевка муниципального

образования «Сычевский

муниципальный округ»

Смоленской области

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории г. Сычевка муниципального образования «Сычевский муниципальный округ»

Смоленской области

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории |
| 1 | г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.15 |
| 2 | г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.29 |
| 3 | г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.42, д.42А, д.44, д.44А |
| 4 | г. Сычевка, ул. Луначарского, д.75 |
| 5 | г. Сычевка, ул. Станционное шоссе, д. 20 В; ул. Луначарского, д. 10А, д.10Б |
| 6 | г. Сычевка, ул. Станционное шоссе, д.3, д. 3А |
| 7 | г. Сычевка, ул. Бычкова, д.7, д. 9 |
| 8 | г. Сычевка, ул. Бычкова, д.13, д. 15, д.17 |
| 9 | г. Сычевка, ул. Григорьева, д. 68 |
| 10 | г. Сычевка, ул. В. Кожиной, д.12 |
| 11 | г. Сычевка, ул. Крыленко, д.20 |
| 12 | г. Сычевка, ул. Крыленко, д.33 |
| 13 | г. Сычевка, ул. Крыленко, д.36 |
| 14 | г. Сычевка, ул. Крыленко, д.37 |
| 15 | г. Сычевка, ул. Станция Сычевка, д.2 |
| 16 | г. Сычевка, ул. Станция Сычевка, д.16 |
| 17 | г. Сычевка, ул. Винокурова, д. 2, д. 4 |
| 18 | г. Сычевка, ул. 8 Марта, д. 11 |
| 19 | г. Сычевка, ул. Лесная, д.13 |

Приложение №6

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

г. Сычевка муниципального

образования «Сычевский

муниципальный округ»

Смоленской области

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся

в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды

на территории г. Сычевка муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | привокзальная Площадь в г. Сычевка |
| 2. | г. Сычевка, зона отдыха на въезде в г. Сычевку (напротив мемориала «Поле Памяти») |

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

г. Сычевка муниципального

образования «Сычевский

муниципальный округ»

Смоленской области

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории г. Сычевка муниципального образования «Сычевский муниципальный округ»

Смоленской области в 2025-2027 годах

|  |  |
| --- | --- |
| 2025 год | |
| 1 | г. Сычевка, ул. Григорьева, д.63 |
| 2026 год | |
| 1 | г. Сычевка, ул. Крыленко, д. 36 |
| 2027 год | |
| 1 | г. Сычевка, ул. Лесная, д.13 |

Приложение № 8

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

г. Сычевка муниципального

образования «Сычевский

муниципальный округ»

Смоленской области

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся

в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды

на территории г. Сычевка муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области в 2025-2027 годах

|  |  |
| --- | --- |
| 2025 | привокзальная Площадь в г. Сычевка |
| 2026 | привокзальная Площадь в г. Сычевка (асфальтирование, установка скамеек, урн) |
| 2027 | г. Сычевка, зона отдыха на въезде в г. Сычевку (напротив мемориала «Поле Памяти») |

Приложение №9

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

г. Сычевка муниципального

образования «Сычевский

муниципальный округ»

Смоленской области

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых и общественной территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории г. Сычевка муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области в 2025 году

|  |  |
| --- | --- |
| Дворовые территории | |
| 1 | г. Сычевка, ул. Григорьева, д.63 |
| Общественная территория | |
| 1 | привокзальная Площадь в г. Сычевка |

Приложение №10

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

г. Сычевка муниципального

образования «Сычевский

муниципальный округ»

Смоленской области

Минимальный перечень

работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

с приложением визуализированного перечня образцов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Визуализированные образцы элементов благоустройства | Наименование работ |
| *Перечень минимальных видов работ* | | |
| 1 |  | Ремонт дворовых проездов |
| 2 |  | Обеспечение освещения дворовых территорий |
| 3 |  | Установка скамеек |
| 4 |  | Установка металлических урн для мусора |
| 5 |  | Ремонт и (или) устройство тротуаров |
| 6 |  | Ремонт и (или) устройство автомобильных парковок |

Приложение № 11

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

г. Сычевка муниципального

образования «Сычевский

муниципальный округ»

Смоленской области

Адресный перечень

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии

с требованиями утвержденных правил благоустройства территории

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования Смоленской области | Адрес (наименование) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся  в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
| 1 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Приложение № 12

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

г. Сычевка муниципального

образования «Сычевский

муниципальный округ»

Смоленской области

Адресный перечень индивидуальных жилых домов, нуждающихся

в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды

на территории г. Сычевка муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адреса жилых индивидуальных домов |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |