АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЁВСКИЙ РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  26 февраля 2013 года  № 88

г. Сычёвка.

Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Газификация муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области» на                          2013-2015 годы

Руководствуясь Федеральными законами от 31.03.99 № 69-ФЗ                                     «О газоснабжении в Российской Федерации», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»                          и в целях реализации государственной политики по обеспечению населения природным газом,

Администрация муниципального образования «Сычевский район»

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную  муниципальную  целевую  программу «Газификация муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области» на 2013 - 2015 годы (далее - Программа)

2. Контроль за исполнением мероприятий Программы возлагаю                                   на  заместителя Главы Администрации муниципального образования                         «Сычевский район» Смоленской области К.Г. Данилевича.

Глава Администрации муниципального образования                                    Е.Т. Орлов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального образования

«Сычевский район»

Смоленской  области

от 26.02.2013 года № 88

ДОГОСРОЧНАЯ  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ

ПРОГРАММА «ГАЗИФИКАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2013-2015 ГОДЫ

## ПАСПОРТ

## ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ГАЗИФИКАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2013-2015 ГОДЫ

| Наименование Программы | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Газификация муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области» на 2013-2015 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 31.03.99 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Постановление Главы муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области от 30.06.2008 года № 239 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ, их формирование и реализация и Порядка проведения оценки эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области |
| Разработчик Программы | Отдел по строительству и ЖКХ Администрации муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области |
| Цели и задачи Программы | 1. Реализация государственной политики по обеспечению населения муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области природным газом. 2. Синхронизация мероприятий данной программы с Программой Администрации Смоленской области на 2012-2015годы. 3. Улучшение условий жизни населения муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области основе вновь построенных газораспределительных сетей |
| Сроки реализации Программы | 2013-2015 годы |
| Исполнители Программы | Проектные и строительные организации, привлекаемые на конкурсной основе |
| Объемы и источники финансирования Программы | Всего – 106415,09 тыс.руб., в том числе: - на проектно-изыскательские работы – 16040 тыс. руб. - на строительно-монтажные работы – 90375,09 тыс. руб. По источникам финансирования: - средства федерального и областного бюджетов – 80820,83 тыс. руб.; - средства местного бюджета – 7694,26 тыс. руб. - средства «Смоленскоблгаз»-15400,00 тыс. руб. - средства инвесторов – 2500,00 тыс.руб. По годам: 2013 год – 36515,09 тыс.руб., в том числе: - средства федерального и областного бюджетов –19558,33 тыс. руб.; -средства «Смоленскоблгаз»-15400,00 тыс.руб. -средства местного бюджета -656,76,00 тыс.руб. -средства инвесторов -900,00 тыс. руб. 2014 год – 25365,00 тыс.руб., в том числе: -средства федерального и областного бюджетов-20902,50 тыс. руб. -средства местного бюджета- 2862,50 тыс. руб. -средства инвесторов -1600,00 тыс. руб. 2015 год – 44535,00 тыс.руб. в том числе: - средства федерального и областного бюджетов –40360,00 тыс. руб. - средства местного бюджета- 4175,00 тыс.руб. |
| Контроль за реализацией Программы | Осуществляется Администрацией муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области |

1. Содержание проблемы газификации муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области на 2013-2015 годы и обоснование

необходимости ее решения программно-целевым методом

1.1.	Газификация населенных пунктов Смоленской области осуществляется                       в соответствии с генеральной схемой газоснабжения и газификации Смоленской области.

Смоленская область имеет уровень газификации природным газом менее                70 %, а в сельской местности менее 35 %.

На территории Смоленской области действуют следующие программы газификации:

- долгосрочная областная целевая программа «Газификация Смоленской области» на 2012-2015 года;

- программа газификации Смоленской области, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями;

- программа газификации регионов, финансируемой за счет средств открытого акционерного общества «Газпром»;

- областная адресная инвестиционная программа.

Газификация муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области позволит получить высокий социальный и экономический эффект.                          В результате чего существенно улучшиться качество жизни населения, позволит более интенсивно развивать экономику района, малый и средний бизнес. Строительство газопроводов позволит увеличивать инвестиционную привлекательность района.

## 2. Основные цели и задачи Программы

2.1. Основными целями Программы являются:

- обеспечение единого подхода к решению проблем газификации населенных пунктов  муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области,                   в том числе синхронизация мероприятий данной Программы с Программой Администрации Смоленской области «Газификация населенных пунктов Смоленской области на 2012-2015 годы»;

- улучшение социально-экономических условий жизни населения  муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области;

- содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства вследствие повышения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

- создание условий для развития экономики Сычевского района с учетом промышленной и экологической безопасности, прогрессивных технологий и достижений научно-технического прогресса;

- внедрение энергоресурсосберегающих технологий;

2.2. Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматривается решить задачи по:

- рациональному использованию средств, необходимых для обеспечения развития и модернизации газораспределительной системы Смоленской области;

- привлечению инвестиционных ресурсов, в том числе ресурсов потенциальных потребителей газа, в том числе населения, промышленных и иных организаций.

В результате реализации мероприятий настоящей Программы:

- предполагается проложить около 69,65 км газопроводов.

-обеспечить более 2142 чел., постоянно проживающих в муниципальном образовании «Сычевский район» Смоленской области, возможностью пользования природным газом.

3. Перечень программных мероприятий

3.1 Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 1                     к настоящей Программе.

## 4. Ресурсное обеспечение настоящей Программы

4.1. Для реализации мероприятий настоящей Программы необходимо привлечь 106415,09 тыс. руб., из них:

- на проектно-изыскательские работы – 16040,00 тыс. руб.;

- на строительно-монтажные работы – 90375,09 тыс.руб.

Источниками финансирования Программы являются:

- средства федерального и областного бюджетов - 80820,83 тыс. руб.

- средства ОАО «Смоленскоблгаз» –15400,00 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 7694,26 тыс. руб.

- средства инвесторов - 2500,00 тыс. руб.

Всего: 106415,09 тыс. руб.

по годам:

2013г. – 36515,09 тыс. руб.;

2014г. – 25365,00 тыс. руб.;

2015г. – 44535,00  тыс.руб.;

Источниками финансирования Программы являются:

Средства федерального  и областного бюджетов:

всего:  80820,83 тыс. руб.;

по годам:

2013г. -  19558,33 тыс.руб.;

2014г. -  20902,50 тыс.руб.;

2015г. – 40360,00 тыс. руб.;

Средства «Смоленскоблгаз»

всего:  15400,00 тыс.руб.;

по годам:

2013г. –  15400,00 тыс.руб.;

2014г. –  0

2015г. –  0

Средства местного бюджета:

всего: 7694,26 тыс. руб.

по годам:

2013г. – 656,76 тыс. руб.;

2014г. – 2862,50 тыс. руб.

2015г. – 4175,00 тыс. руб.

Средства инвесторов:

Всего: 2500,00 тыс. руб.

По годам:

2013г.-900,00 тыс. руб.

2014г. -1600,00 тыс. руб.

2015 г.-0

## 5. Организационный и экономический механизмы

реализации Программы

5.1. В рамках выполнения настоящей Программы Департамент Смоленской области по строительству и архитектуре, Администрация муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области, выполняет функции заказчика-застройщика по проектированию и строительству объектов газового хозяйства на территории  муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области и осуществляет контроль за реализацией мероприятий настоящей Программы.

5.2. Реализация программных мероприятий осуществляется путем привлечения заказчиком Программы на конкурсной основе подрядных организаций для выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ                                  по газификации.

5.3. Перечень объектов, подлежащих газификации согласно настоящей Программе, приведен в приложении № 1 и будет утверждаться на основании утвержденной в установленном порядке проектной документации, заключений государственной вневедомственной экспертизы и с учетом объемов капитальных вложений, предусмотренных на соответствующий финансовый год.

5.4. При необходимости заказчик Программы рассматривает предложения по ее корректировке, по согласованию с Департаментом Смоленской области по строительству и архитектуре и другими государственными учреждениями и организациями Смоленской области.

## 6. Ожидаемые результаты от реализации Программы

6.1. Реализация настоящей Программы:

- газифицировать муниципальное образование «Сычевский район» Смоленской области, газифицировав 9 сельских населенных пунктов (с количеством граждан, постоянно проживающих  в них  более 2142 человек).

- проложить около 69,65 км газопроводов;

- улучшить инвестиционную привлекательность муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области;

- создать условия для экономического развития муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области;

- улучшить экологическую обстановку в  муниципальном образовании «Сычевский район» Смоленской области.

## 7. Контроль за ходом реализации Программы

7.1. Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляет  Администрация  муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области.

Приложение №1

к долгосрочной муниципальной целевой Программе «Газификация муниципального образования «Сычевский район»

Смоленской области»

на 2013-2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Объем финансирования (тыс. руб.) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего в 2013-2015гг | В том числе по годам |  |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.Разработка проектно-сметной документации на строительство уличных сетей газопровода низкого давления: |
| 1.1 | Для газоснабжения д. Васютино (1 км) | 2013 год | Администрация муниципального образования «Сычевский район» | 900,00 | 900,00 |  |  | средства инвесторов |
| 1.2 | Для газоснабжения д. Лукино (1.6 км) | 2014 год | Администрация муниципального образования «Сычевский район» | 1200,00 | - | 1200,00 | - | средства местного бюджета |
| 1.3 | Для газоснабжения д. Ракитня (1.9 км) | 2014 год | Администрация муниципального образования «Сычевский район» | 1520,00 |  | 1520,00 |  | средства местного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.4 | Для газоснабжения д. Субботники (3.4 км) | 2015 год | Администрация муниципального образования «Сычевский район» | 2555,00 |  |  | 2555,00 | средства местного бюджета |
| 1.5 | Для газоснабжения д. Сутормино (2.1 км) | 2015 год | Администрация муниципального образования «Сычевский район» | 1470,00 |  |  | 1470,00 | средства местного бюджета |
| 2.Выполнение строительно-монтажных работ по строительству уличных сетей для газоснабжения деревень: |
| 2.1 | д. Караваево (2.75 км) | 2013 год | Администрация муниципального образования «Сычевский район» | 767,14 | 767,14 |  |  | средства областного и местного бюджетов |
| 2.2 | д. Алексино (1.05 км) | 2013 год | Администрация муниципального образования «Сычевский район» | 1410,83 | 1410,83 |  |  | средства областного местного бюджетов |
| 2.3 | д. Никитье (3.74 км) | 2013 год | Администрация муниципального образования «Сычевский район» | 2275,17 | 2275,17 |  |  | средства областного и местного бюджетов |
| 2.4 | д. Вараксино (4.37 км) | 2013 год | Администрация муниципального образования «Сычевский район» | 3085,09 | 3085,09 |  |  | средства областного и местного бюджетов |
| 2.5 | д. Бурцево (1.3 км) | 2013 год | Администрация муниципального образования «Сычевский район» | 620,69 | 620,69 |  |  | средства областного и местного бюджетов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.6 | д. Никольское (3.44 км) | 2013 год | Администрация муниципального образования «Сычевский район» | 4976,17 | 4976,17 |  |  | средства областного и местного бюджетов |
| 2.7 | д. Васютино (0.5 км) | 2014 год | Администрация муниципального образования «Сычевский район» | 1600,00 |  | 1600,00 |  | средства инвестора |
| 2.8 | д. Ракитня (1.9 км) | 2014 год | Администрация муниципального образования «Сычевский район» | 2850,00 |  | 2850,00 |  | средства областного и местного бюджетов |
| 2.9 | д. Лукино (1.6 км) | 2015 год | Администрация муниципального образования «Сычевский район» | 3000,00 |  |  | 3000,00 | средства областного и местного бюджетов |
| 3. Разработка проектно-сметной документации на строительство межпоселкового газопровода высокого давления: |
| 3.1 | От д. Никольское до д. Субботники (18.7 км) | 2014 год | Администрация муниципального образования «Сычевский район» | 4675,00 |  | 4675,00 |  | средства областного бюджета |
| 3.2 | От д. Субботники до д. Сутормино (10 км) | 2014 год | Администрация муниципального образования «Сычевский район» | 2450,00 |  | 2450,00 |  | средства областного бюджета |
| 3.3 | От г. Сычевка до д. Лукино (13 км) | 2014 год | Администрация муниципального образования «Сычевский район» | 1270,00 |  | 1270,00 |  | средства областного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.Выполнение строительно-монтажных работ на межпоселковом газопроводе высокого давления: |
| 4.1 | До д. Вараксино (17.4 км) | 2013 год | Администрация муниципального образования «Сычевский район» | 15400,00 | 15400,00 |  |  | средства областного бюджета |
| 4.2 | От д. Вараксино до д. Васютино | 2013 год | Администрация муниципального образования «Сычевский район» | 7080,00 | 7080,00 |  |  | средства областного бюджета |
| 4.3 | От г. Сычевка до д. Лукино (13 км) | 2014 год | Администрация муниципального образования «Сычевский район» | 9800,00 |  | 9800,00 |  | средства областного бюджета |
| 4.4 | От д. Никольское до д. Субботники (18.7 км) | 2015 год | Администрация муниципального образования «Сычевский район» | 22440,00 |  |  | 22440,00 | средства областного бюджета |
| 4.5 | От д. Субботники до д. Сутормино (10 км) | 2015 год | Администрация муниципального образования «Сычевский район» | 15070,00 |  |  | 15070,00 | средства областного бюджета |