

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 15 марта 2018 года № 127**

О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2020 годы на территории муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области от 07.11.2013 года № 540 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области от 9.12.2015 года № 476, от 21.11.2017 года № 612)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Администрация муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2020 годы на территории муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области от 07.11.2013 года № 540 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области от 29.12.2015 года № 476, от 15.03.2018 года № 127), изложив ее в новой редакции, согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области.

Глава муниципального образования

«Сычевский район» Смоленской области Е.Т. Орлов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального образования

«Сычевский район»

Смоленской области

от 07.11.2013 года № 540,

(в редакции постановлений Администрации муниципального

образования «Сычевский район»

Смоленской области

от 29.12.2015 года № 476,

от 21.11.2017 года № 612,

от 15.03.2018 года №127)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

2013 год

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2020 годы на территории муниципального образования

«Сычевский район» Смоленской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Заместитель Главы муниципального образования **«**Сычевский район»  Смоленской области, курирующий производственную сферу |
| Ответственные исполнители подпрограмм муниципальной программы | - |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы | Проектные и строительные  организации, привлекаемые на конкурсной основе; Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике; Администрация муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области |
| Наименование подпрограмм муниципальной программы | - |
| Цель муниципальной программы | Основными целями Программы являются: повышение энергетической эффективности потребления ресурсов и экономии бюджетных средств  в муниципальном образовании «Сычевский район» Смоленской области.  Задачи программы: реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде муниципального образования, в системах коммунальной инфраструктуры,  в бюджетном секторе. |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы | Понижение удельного расхода электрической и тепловой энергии, воды, природного газа в жилых домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий).  Понижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии. |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | 2014-2020 годы. |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | 1097,6 тыс. рублей – из средств бюджета муниципального образования;  в том числе по годам:  2014 год-90 тыс. руб.  2015 год-190 тыс. руб.  2016 год-140 тыс. руб.  2017 год-440,3 тыс. руб.  2018 год-137,3 тыс. руб.  2019 год-60 тыс. руб.  2020 год-40 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации  муниципальной программы | Экономия топливно – энергетических ресурсов в муниципальном образовании за период реализации программы по отдельным видам энергетических ресурсов:  - экономия электрической энергии  в натуральном и стоимостном выражении; - экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении;  - экономия воды в натуральном и стоимостном выражении;  - экономия природного газа  в натуральном и стоимостном выражении |

РАЗДЕЛ 1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы

На январь 2014 года перечень муниципальных зданий, в которых потребляются энергоресурсы включает в себя 75 объектов с отапливаемой площадью 23,2 тыс. кв.м.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2020 годы на территории муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области» разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с «Концепцией повышения энергетической эффективности экономики Смоленской области и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе на 2011-2020 годы» утвержденной распоряжением Администрации Смоленской области от 24.09.2009г. № 1205-р.

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2020 годы на территории муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области» устанавливает цели и задачи повышения эффективного использования топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) и воды в общей политике социально-экономического развития муниципального образования, определяет приоритетные и наиболее экономически эффективные мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Программа позволит сэкономить топливно-энергетические ресурсы, и даст возможность сэкономленные денежные средства направить на мероприятия по содержанию объектов электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, установки приборов учета в бюджетных учреждениях муниципального образования.

Данная муниципальная программа являются инструментом реализации региональной программы энергосбережения, а также определяет основные направления по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном образовании.

РАЗДЕЛ 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, целевые показатели, ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Энергосбережение является одной из самых серьезных задач, стоящих перед муниципальным образованием. От результатов решения этой проблемы зависит место муниципального образования в регионе, конкурентоспособность предприятий и организаций муниципального образования, уровень жизни граждан в муниципальном образовании.

Цель программы – реализация требований федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», политики энергосбережения на территории муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области.

Основные задачи:

- снижение удельных величин потребления топливно-энергетических ресурсов и воды в бюджетных учреждениях муниципального образования без снижения уровня комфортности потребителей;

- снижение платежей потребителей топливно-энергетических ресурсов и воды за счет повышения эффективности использования ресурсов;

- снижение финансовой нагрузки на бюджет муниципального образования за счет сокращения платежей за топливно-энергетические ресурсы, воду.

Цель программы: «обеспечение энергетических потребностей муниципального образования при минимальном потреблении энергоресурсов».

Учет и контроль за расходованием ТЭР и воды позволит значительно снизить их потери, упростит выявление утечек в подземных коммуникациях, сократит возможности оплачивать сверхнормативные потери энергоносителей и воды, создаст экономическую мотивацию учреждений бюджетной сферы к рациональному расходованию ТЭР и воды и самостоятельному устранению потерь энергоресурсов путем своевременного ремонта и замены неисправного оборудования.

В результате осуществления основных мероприятий муниципальной программы планируется достичь экономии потребления топливно-энергетических ресурсов и воды на объектах бюджетной сферы в объеме не менее 10 % от существующего уровня потребления в течение 7 лет.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. В экономической сфере:

- снизить финансовую нагрузку на расходную часть бюджета, направляемую на энергетические затраты в коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере;

- сократить долю бюджетных расходов, направляемых в качестве дотаций за потребление энергетических ресурсов;

- использовать местные источники энергии;

- создать экономические, технические и организационные условия для проведения политики энергосбережения в районе;

2. В социальной сфере:

- повысить уровень жизни населения за счет снижения затрат на все виды потребляемой энергии;

- сформировать общественное сознание, ориентированное на энергосбережение;

3. В экологической сфере:

- сократить вредные выбросы продуктов горения в окружающую среду.

В ходе реализации программы органам местного самоуправления необходимо проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории.

Расширить практику применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов. Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по сбережению энергоресурсов, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение.

Провести энергетические обследования, составить энергетические паспорта в муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях; провести энергосберегающие мероприятия при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, осуществляемом с участием бюджетных средств, в том числе с использованием средств выделяемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Обеспечить учет всего объема потребляемых энергетических ресурсов. Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии орган местного самоуправления, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.

Нормировать и установить обоснованные лимиты потребления энергетических ресурсов.

Поставленная цель и решаемые в рамках программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении.

Базовые и планируемые значения целевых показателей приведены в приложении № 1 к программе.

РАЗДЕЛ 3. Обоснование ресурсного обеспечения

муниципальной программы.

Объем финансирования выполнения муниципальной программы составляет 1097,6 тыс. руб., из местного бюджета, в том числе по годам:

2014 год - 90 тыс. руб.

2015 год- 190 тыс. руб.

2016 год - 140 тыс. руб.

2017 год - 440,3 тыс. руб.

2018 год - 137,3 тыс. руб.

2019 год – 60 тыс. руб.

2020 год – 40 тыс. руб.

РАЗДЕЛ 4. Обобщенная характеристика подпрограмм, основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы.

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

План реализации мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2 к программе.

РАЗДЕЛ 5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приведены в приложении №3 к программе.

РАЗДЕЛ 6. Применение мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы.

Применение мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы не планируется.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

на 2014-2020 годы

на территории муниципального

образования «Сычевский район»

Смоленской области»

Целевые показатели

реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на 2014-2020 годы на территории муниципального

образования «Сычевский район» Смоленской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовые значения показателей по годам | | Планируемые значения показателей (на период реализации решения Сычевской районной Думы о муниципальном бюджете) | | | | | | |
| 2-й год до реализации программы | 1-й год до реализации программы | 1-й год реализа  ции программы | 2-й год реализа  ции програм  мы | 3-й год реализа  ции програм  мы | 4-й год реализа  ции програм  мы | 5-й год реализа  ции программы | 6-й год реализа  ции программы | 7-й год реализа  ции программы |
|  | Муниципальная программа |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016 г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| Основное мероприятие: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Установка светодиодных светильников, диммеров, автоматики управления освещением в зданиях муниципального образования «Сычевский район» | тыс.  руб. | - | - | - | - | 100 | 107,2 | 90 | 50 | 30 |
| 2. | Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные светильники; Установка светодиодных ламп | тыс.  руб. | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Установка, замена и госповерка приборов учета электрических ресурсов | тыс.  руб. | - | - | 4,2 | - | 40 | 2,8 | 10 | 10 | 10 |
| 4. | Установка счетчиков горячей и холодной воды в зданиях образования | тыс.  руб. | - | - | 85,8 | 190 | - | 0 | - | - | - |
| 5. | Утепление фасадов зданий | тыс.  руб. |  |  |  |  |  | 330,3 |  |  |  |
| 6. | Ремонт и утепление подвального помещения зданий | тыс.  руб. |  |  |  |  |  |  | 37,3 |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

на 2014-2020 годы

на территории муниципального

образования «Сычевский район»

Смоленской области»

План реализации муниципальной программы на 2014 год и плановый период 2015-2020 годы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2020 годы

на территории муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнитель  мероприятия | Источники финансового обеспечения (расшифро  вать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период, тыс. рублей | | | | | | | | |
| всего | Очеред-  ной финансо  вый год (2014) | 1 год планового периода  (2015) | 2 год планового периода  ( 2016) | 3 год планового периода (2017) | 4 год планового периода (2018) | 5 год планового периода (2019) | 6 год планового периода (2020) | |
| Цель муниципальной программы: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» | | | | | | | | | | | |
| Установка светодиодных светильников, диммеров, автоматики управления освещением в зданиях МО «Сычевский район» | Администрация муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области | Местный бюджет | 377,2 | - | 0 | 100 | 107,2 | 90 | 50 | | 30 |
| Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные светильники; Установка светодиодных ламп | Администрация муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области | Местный бюджет | 15 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Приобретение, установка, замена и госповерка приборов учета электрических ресурсов | Администрация муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области | Местный бюджет | 77,0 | 4,2 | 0 | 40 | 2,8 | 10 | 10 | | 10 |
| Установка счетчиков горячей и холодной воды в зданиях образования | Администрация муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области | Местный бюджет | 205 | 0 | 190 | 0 | 0 | - | - | | - |
| Утепление фасадов зданий | Администрация муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области | Местный бюджет | 330,3 |  |  |  | 330,3 |  |  | |  |
| Ремонт и утепление подвального помещения зданий | Администрация муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области | Местный бюджет | 37,3 |  |  |  |  | 37,3 |  | |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Энергосбережение и

повышение энергетической

эффективности на 2014-2020 годы

на территории муниципального

образования «Сычевский район»

Смоленской области»

Сведения об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на 2014-2020 годы на территории муниципального образования

«Сычевский район» Смоленской области»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид нормативного правового документа | Основные положения нормативного правового  документа | Ответственный исполнитель, исполнитель | Ожидаемые сроки принятия нормативно-  го правового  документа |
| 1. | Постановление Администрации муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области | Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности  на 2014-2020 годы  на территории муниципального образования «Сычевский район»  Смоленской области» | Заместитель Главы муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области», курирующий производственную сферу | Ноябрь  2013 года |
| 2. | Решение Сычевской районной Думы | О муниципальном бюджете на 2014год и плановый период 2015-2020 гг. | Заместитель Главы муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области, курирующий  производственную сферу |  |
| 3. | Постановление Администрации муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области | О внесение изменений в муниципальную программу | Заместитель Главы муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области, курирующий производственную сферу | По мере необходимости |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Энергосбережение и

повышение энергетической

эффективности на 2014-2020 годы

на территории муниципального

образования «Сычевский район»

Смоленской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План - график реализации муниципальной программы на 2017 год  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2020 годы  на территории муниципального образования «Сычевский район»  Смоленской области» | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (ФИО ответственного) | Источники финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы на год (тыс. рублей) | | | Плановое значение показателя на: | |
| 6 месяцев | 12 месяцев | | 6 месяцев | 12 месяцев |
| Основное мероприятие: «Создание условий для устойчивого развития и функционирования коммунальной инфраструктуры» | | | | | | | | |
| 1. | Установка светодиодных светильников, диммеров, автоматики управления освещением в зданиях МО «Сычевский район» Смоленской области | Администрация муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области | Местный бюджет | - | 107,2 |  | |  |
| 2. | Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные светильники; Установка светодиодных ламп | Администрация муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области | Местный бюджет | - | 0 |  | |  |
| 3. | Установка, замена и госповерка приборов учета электрических ресурсов | Администрация муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области | Местный бюджет | - | 2,8 |  | |  |
| 4. | Установка счетчиков горячей и холодной воды в зданиях образования | Администрация муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области | Местный бюджет | - | 0 |  | |  |
| 5. | Утепление фасадов зданий | Администрация муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области | Местный бюджет | - | 330,3 |  | |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Энергосбережение и

повышение энергетической

эффективности на 2014-2020 годы

на территории муниципального

образования «Сычевский район»

Смоленской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о выполнении плана - график реализации муниципальной программы на 2017 год  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2020 годы  на территории муниципального образования «Сычевский район»  Смоленской области» | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (ФИО ответственного) | Источники финансирова  ния (расшифро  вать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | | | Значение показателя | | Примечание (указываются причины не освоения средств, не достижения показателей мониторинга) |
| План на  6 месяцев,  12 месяцев | Фактически освоено за  6 месяцев,  12 месяцев | % освое-ния | Плановое на  6 месяцев,  12 месяцев | Фактичес  кое за 6 месяцев,  12 месяцев |
| Основное мероприятие: «Создание условий для устойчивого развития и функционирования коммунальной инфраструктуры» | | | | | | | | | |
| 1. | Установка светодиодных светильников, диммеров, автоматики управления освещением в зданиях МО «Сычевский район» Смоленской области | Администрация муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области | Местный бюджет | 107,2 | 107,2 | 100 |  |  |  |
| 2. | Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные светильники; Установка светодиодных ламп | Администрация муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Установка, замена и госповерка приборов учета электрических ресурсов | Администрация муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области | Местный бюджет | 2,8 | 2,8 | 100 |  |  |  |
| 4. | Установка счетчиков горячей и холодной воды в зданиях образования | Администрация муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 5. | Утепление фасадов зданий | Администрация муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области | Местный бюджет | 330,3 | 330,3 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |